综合说明

项目基本情况

黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程为新建项目。建设内容为新建污水主管网 6.2 km，沿线预埋支管 2.2 km。工程建设工期为 2025 年 12 月至 2026 年 12 月，总工期 12 个月。设计水平年为 2027 年。

项目全线主要采用微顶管施工，整体埋深控制在 3m~4m。工程总投资 8024.00 万元，其中土建投资 6914.95 万元。

防治责任范围

经核算，本项目防治责任范围总面积 34416.00 m2，全部为临时占地。其中城镇村道路用地 34151.00 m2，公园与绿地 265.00 m2。工程不涉及永久征地。

表 1-1 防治责任范围及占地类型表

| 占地类型 | 面积（m2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- |
| 城镇村道路用地 | 34151.00 | 临时占地 |
| 公园与绿地 | 265.00 | 临时占地 |
| 合计 | 34416.00 | 临时占地 |

编制依据与执行标准

本方案依据《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持技术规范》（GB 50433）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434）及《生产建设项目水土保持方案编制指南》编制。项目区按南方红壤区建设类项目一级标准执行。

项目不涉及国家级及省级水土流失重点预防区或重点治理区。因位于市级主城区，水土流失防治执行一级标准。

项目概况

建设规模及施工特点

本项目建设内容为污水收集管网。新建污水主管网 6.2 km，沿线预埋支管 2.2 km。施工工艺以微顶管为主，管道整体埋深控制在 3m~4m。工程施工扰动主要集中在顶管工作井、接收井、检查井及沿线短时开挖作业面。

本项目占地以既有道路为主，局部涉及公园与绿地。施工期间应控制作业面外扩，及时实施临时苫盖、车辆冲洗、表土剥离及回覆等措施，减少裸露地表和临时堆土产生的水土流失。

土石方平衡

本项目不设取土场，不设弃土场。总挖方量 4971.61 m3，其中含表土剥离 79.5 m3；总填方量 2232.54 m3，其中含表土回覆 79.5 m3；外购借方 2153.04 m3，主要为机制砂、碎石回填调入；余方弃方 4892.11 m3，全部外运消纳，委托湖北安达港务有限公司处置。

表 2-1 土石方平衡表

| 项目 | 数量（m3） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总挖方量 | 4971.61 | 含表土剥离 79.5 |
| 总填方量 | 2232.54 | 含表土回覆 79.5 |
| 外购借方 | 2153.04 | 机制砂、碎石回填调入 |
| 余方弃方 | 4892.11 | 基础土方 2977.11、道路破除垃圾 1560.00、清淤 355.00 |
| 弃方去向 | 全部外运消纳 | 委托湖北安达港务有限公司 |

项目区概况

水土流失区划

项目区执行南方红壤区建设类项目一级标准。根据人工上下文资料，项目不涉及国家级及省级水土流失重点预防区或重点治理区。项目位于市级主城区，防治标准按一级标准执行。

地形地貌、气象水文、土壤与植被

【⚠️ 本节因本地原始资料及人工上下文缺失地形地貌、多年平均降雨量、土壤类型、主要植被类型及现状覆盖率等硬核数据，智能体自动跳过，请人工核对后在此补全具体内容。】

水土流失现状

项目区土壤容许流失量为 500 t/(km2·a)，原地貌侵蚀模数为 261.46 t/(km2·a)。项目区现状侵蚀强度以微度侵蚀为主。

水土流失分析与预测

扰动地表及损毁植被面积

本项目建设扰动地表总面积为 34416.00 m2，全部纳入防治责任范围。其中道路用地扰动面积 34151.00 m2，公园与绿地扰动面积 265.00 m2。涉及可恢复植被条件的区域主要为公园与绿地 265.00 m2。

预测时段

水土流失预测时段应划分为施工期和自然恢复期。施工期包括建前区及施工扰动阶段；自然恢复期为工程完工后植被措施发挥稳定防护效益前的恢复阶段。

【⚠️ 本节因本地原始资料及人工上下文缺失施工期分段扰动持续时间、自然恢复期取值、预测单元侵蚀模数及计算参数，智能体自动跳过流失量定量计算，请人工核对后在此补全具体内容。】

水土流失重点区域

本项目不设取土场，不设弃土场。水土流失重点引发区域主要为顶管工作井、接收井、检查井施工点、临时堆土点、道路破除作业面及表土临时堆置区域。上述区域裸露时间短但扰动集中，应作为施工期临时措施布设重点。

防治责任范围及防治目标

防治责任范围

本项目防治责任范围为 34416.00 m2，全部为临时占地。建设单位应对防治责任范围内施工扰动、临时堆土、余方转运、表土剥离回覆及施工恢复承担水土流失防治责任。

防治目标

本项目设计水平年为 2027 年。根据南方红壤区建设类项目一级标准，并结合项目区以微度侵蚀、道路及绿地临时占地为主的特点，确定水土保持六项目标如下。

表 5-1 水土保持六项目标值表

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 98% | 执行一级标准 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 标准值 0.9，因微度侵蚀为主向上修正 0.1 |
| 渣土防护率 | 97% | 执行一级标准 |
| 表土保护率 | 93% | 标准值 92%，因主要为道路及绿地占地提高 1% |
| 林草植被恢复率 | 98% | 执行一级标准 |
| 林草覆盖率 | 0.77% | 完工后恢复为硬化城市道路，仅 265.00 m2 具备植被覆盖条件 |

水土保持措施总体布局

防治分区

根据工程组成、施工扰动特点、占地性质和水土流失防治要求，本项目仅划分为一个防治分区，即管网工程区。该区包括污水主管网、沿线预埋支管、顶管井、检查井及施工临时作业面。

管网工程区措施布设

工程措施

管网工程区工程措施主要服务于表土资源保护和扰动地表恢复。施工前对涉及公园与绿地的区域实施表土剥离，施工后回覆表土并开展土地整治。

| 措施名称 | 工程量 | 布设位置 |
| --- | --- | --- |
| 表土剥离 | 79.5 m3 | 公园与绿地占地区域 |
| 表土回覆 | 79.5 m3 | 施工完成后的可恢复绿地区域 |
| 土地整治 | 265.00 m2 | 检查井周边及绿化带恢复区域 |

植物措施

植物措施布设在具备恢复条件的公园与绿地区域。施工结束后，对检查井周边绿化带实施草皮铺设，恢复地表覆盖，减少裸露地表水土流失。

| 措施名称 | 工程量 | 布设位置 |
| --- | --- | --- |
| 铺种草皮 | 265.00 m2 | 检查井周边绿化带 |

临时措施

临时措施重点控制施工期裸露地表、剥离表土和车辆带泥上路。施工期间应对裸露作业面及剥离表土实施防尘网临时苫盖，并在施工出入口配置高压洗车机。

| 措施名称 | 工程量 | 布设位置 |
| --- | --- | --- |
| 防尘网临时苫盖 | 300.00 m2 | 裸露作业面及剥离表土堆置区域 |
| 高压洗车机 | 2 台 | 施工车辆出入口 |

措施体系

本项目按照工程措施、植物措施、临时措施相结合的水土保持措施体系进行布设。工程措施侧重表土保护和场地整治，植物措施恢复可绿化区域地表覆盖，临时措施控制施工期裸露面、临时堆土和车辆运输造成的水土流失。

水土保持投资估算及效益分析

投资估算

【⚠️ 本节因本地原始资料及人工上下文缺失水土保持工程措施、植物措施、临时措施、独立费用、基本预备费和水土保持补偿费等专项投资数据，智能体自动跳过，请人工核对后在此补全具体内容。】

防治效益分析

本方案实施后，项目扰动地表纳入防治责任范围统一治理。表土剥离、表土回覆、土地整治、草皮铺设、防尘网临时苫盖和车辆冲洗措施可控制施工期新增水土流失，并恢复具备植被覆盖条件的区域。

结论与建议

结论

黄冈市东坡大道片区污水收集管网建设工程符合生产建设项目水土保持方案编制的基本要求。项目防治责任范围为 34416.00 m2，全部为临时占地；不设取土场，不设弃土场；弃方全部外运消纳。项目水土流失防治执行南方红壤区建设类项目一级标准。

本方案根据项目扰动特点划分管网工程区一个防治分区，布设工程措施、植物措施和临时措施。措施实施后，可满足设计水平年水土保持六项目标要求。

建议

建设单位应在施工组织中落实水土保持措施，严格控制施工扰动边界，及时开展表土剥离、临时苫盖、车辆冲洗、表土回覆和植物措施恢复。余方外运应执行合同约定和消纳管理要求，运输过程应采取密闭、冲洗等控制措施。